| TDESK SOLUTIONS Help desk e sistemas web para TI e operações | PROPOSTA COMERCIAL Nº PROP-20261021-003 Data: 21/10/2026 |
| --- | --- |

| CLIENTE | FORNECEDOR |
| --- | --- |
| HexaVale Contato: Edson Pinto · Gerente E-mail: edsonpinto281@gmail.com Tel.: (74) 99940-4875 | TDESK SOLUTIONS Empresa de serviços em tecnologia Help desk e sistemas web E-mail: comercial@tdesksolutions.com.br Site: tdesksolutions.com.br Salvador/BA · Atendimento em todo o Brasil |

| Validade da proposta | 20/11/2026 |
| --- | --- |
| Prazo de implantação estimado | 15 dias úteis |
| Projeto proposto | HexaVale · ERP de estoque, operações e financeiro |

1. Resumo Executivo

A TDesk Solutions apresenta esta proposta comercial para desenvolvimento e entrega do HexaVale · ERP agrícola de estoque para produtores de manga e uva: sistema web com acesso autenticado, controle de insumos por lote, operações de campo e módulo financeiro no mesmo painel.

O HexaVale reúne, em um único ambiente, dashboard com indicadores e gráficos, pedidos de compra, saldo e movimentações de estoque, cadastros da fazenda, ordens agrícolas, abastecimentos, manutenções, custo por talhão, auditoria, ordens de trabalho para impressão e a gestão financeira (contas a pagar e receber, fluxo de caixa, orçamento e bancos).

O escopo, entregáveis e condições comerciais descritos neste documento foram elaborados com base nas necessidades apresentadas pelo cliente e podem ser ajustados mediante alinhamento prévio entre as partes, formalizado em aditivo contratual quando necessário.

2. Sobre a TDesk Solutions

A TDesk Solutions é uma empresa brasileira especializada em serviços de tecnologia, com foco em help desk e desenvolvimento de sistemas web. Atuamos com a solução proprietária TDesk e com projetos sob medida · sites institucionais, landings e sistemas com escopo fechado em proposta comercial.

Diferenciais da nossa operação:

Primeira resposta comercial em até 1 dia útil (horário Brasil, Salvador/BA).

Escopo formalizado por escrito antes de qualquer cobrança de implantação.

Interface web responsiva, com menu lateral e uso em desktop ou celular.

Regras de estoque registradas em ledger, com auditoria das gravações.

Atendimento a operações em todo o território nacional.

3. Escopo da Solução Proposta

Produto: HexaVale · ERP de estoque, operações e financeiro para manga e uva (escopo fechado)

3.1 Funcionalidades incluídas

Acesso web autenticado ao painel (/app), responsivo, com menu por grupos e busca.

Dashboard: valor do estoque, pedidos aguardando aprovação, ordens agrícolas abertas e alertas de estoque mínimo.

Gráficos ao vivo: movimentação de insumos (entradas × consumo) e custo por talhão, recalculados a cada lançamento — talhão novo entra no gráfico, com custo real ou aviso de “sem lançamentos”.

Estoque: saldo por produto/lote, entrada por NF, saída e situação Zerado / Abaixo do mínimo / OK.

Ledger (servidor): disponível = físico − reservado; lote vencido bloqueia o uso; conversão só na mesma grandeza (kg↔g, L↔mL); ajuste com motivo e contagem ≥ reservado; reservas e movimentações idempotentes (sem duplicar por reenvio).

Cadastros: fornecedores, produtos/insumos, talhões, máquinas e funcionários, com bloqueio de exclusão quando em uso.

Lançamentos: ordens agrícolas, abastecimentos e manutenções (OS); ordem concluída gera baixa de estoque uma única vez.

Relatórios: custo por talhão (insumos + combustível) e R$/ha, auditoria, CSV e ordens de trabalho imprimíveis (A4/PDF).

Financeiro (mesmo ERP): painel, movimentações, contas a pagar/receber com baixa, fluxo projetado, orçamento, centros de custo, bancos, transferências, financiamentos, relatórios e backup/restauração em JSON.

3.2 Implantação

A implantação estimada em 15 dias úteis compreende:

Reunião de kick-off e alinhamento da operação (estoque, talhões e financeiro).

Configuração do ambiente (Laravel/MySQL), dados iniciais e conferência dos módulos.

Aplicação da marca HexaVale e testes no desktop e no celular.

Treinamento remoto da equipe (sessão de até 2 horas).

Homologação assistida e entrega em produção.

3.3 Não incluído nesta proposta

Hospedagem em nuvem, domínio e certificado HTTPS (sob consulta).

Compras com NF-e/entrada fiscal (Fase 4) e ordens agrícolas completas no servidor (Fase 5) — mediante aditivo.

Conciliação bancária automática, integração com bancos, contabilidade ou irrigação (mediante aditivo).

Publicação nas lojas Apple App Store e Google Play (app nativo).

Login por SMS/passkeys completo ou migração de planilhas e sistemas legados (sob consulta separada).

Laudo agronômico ou receituário certificado; os cálculos do sistema são operacionais.

4. Entregáveis

| Entregável | Descrição |
| --- | --- |
| Sistema HexaVale ERP | Painel web completo (dashboard a relatórios) |
| Módulo financeiro | Contas, fluxo, orçamento, bancos e backup |
| Ledger de estoque | Entradas, saídas, reservas e ajustes por lote |
| Identidade visual | Marca no painel, gráficos e impressão |
| Documentação | Requisitos, relatórios e ADRs do projeto |
| Treinamento e suporte | Sessão remota (até 2h) + 30 dias pós-entrega |

5. Investimento

Os valores abaixo são expressos em reais (BRL) e referem-se à atividade de desenvolvimento e entrega do HexaVale ERP, em escopo fechado. Condições de pagamento serão formalizadas em contrato.

| Item | Valor | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| HexaVale ERP · desenvolvimento e entrega | R$ ____________ | Única |
| Implantação, marca e homologação | Incluso | Única |
| Treinamento remoto (até 2h) | Incluso | Única |
| Suporte por 30 dias após a entrega | Incluso | Única |
| Hospedagem e evoluções posteriores | Sob consulta | · |

Investimento da atividade: R$ ____________

Condições de pagamento sugeridas:

Atividade de escopo fechado, valor único de R$ ____________, sem mensalidade nesta proposta.

Pagamento via PIX ou boleto: 50% na assinatura e 50% na homologação, ou 100% na assinatura.

Vencimento em até 10 dias após a emissão do faturamento.

Itens fora do escopo somente com aditivo.

6. Cronograma de Implantação

O cronograma abaixo é estimativo e depende da disponibilidade do cliente para validações e aprovações em cada etapa. Atrasos por parte do cliente podem impactar os prazos acordados.

| Fase | Atividade | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Assinatura do contrato e kick-off | D+0 |
| 2 | Ambiente, marca e cadastros-base da fazenda | D+1 a D+5 |
| 3 | Conferência de estoque, financeiro, gráficos e relatórios | D+6 a D+10 |
| 4 | Treinamento e homologação | D+11 a D+13 |
| 5 | Entrega e acompanhamento inicial | D+14 a D+15 |

7. Termos e Condições

7.1 Validade. Esta proposta é válida por 30 dias a contar da data de emissão. Após esse período, valores e condições poderão ser revistos pela TDesk Solutions.

7.2 Confidencialidade. As informações trocadas entre as partes no âmbito desta proposta e da eventual contratação serão tratadas como confidenciais, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a LGPD (Lei nº 13.709/2018). Os dados operacionais lançados no sistema seguem a política de privacidade acordada na implantação.

7.3 Propriedade intelectual. O sistema HexaVale, na versão entregue ao cliente neste escopo, destina-se ao uso da operação contratante. Componentes, métodos e bibliotecas reutilizáveis da TDesk Solutions permanecem de sua titularidade. A marca HexaVale fornecida pelo cliente é de titularidade do cliente.

7.4 Disponibilidade. O HexaVale opera como sistema web no ambiente contratado na entrega. A disponibilidade depende da infraestrutura combinada entre as partes. Manutenções programadas serão comunicadas com antecedência mínima de 48 horas.

7.5 Rescisão. Qualquer das partes poderá rescindir o contrato mediante aviso prévio de 15 dias, respeitadas as obrigações financeiras do período já faturado e o pagamento da atividade eventualmente já executada.

7.6 Foro. Fica eleito o foro da comarca de Salvador/BA para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes desta proposta e do contrato dela decorrente.

8. Aceite da Proposta

A assinatura deste documento pelas partes representa concordância com os termos, escopo e valores aqui descritos, servindo como base para formalização do contrato de prestação de serviços para o projeto HexaVale ERP, no valor de R$ ____________ pela atividade.

| TDesk Solutions ______________________________ Assinatura do representante legal Nome e cargo Data: ____ / ____ / ________ | HexaVale ______________________________ Assinatura do representante legal Nome e cargo Data: ____ / ____ / ________ |
| --- | --- |

Dúvidas? Entre em contato: comercial@tdesksolutions.com.br | tdesksolutions.com.br · Resposta em até 1 dia útil.

tdesksolutions.com.br | comercial@tdesksolutions.com.br | Salvador/BA · Brasil